**采购需求**

我所计划对我所位于云南省玉溪市的澄江古生物站进行边坡治理及道路改造，现向社会公开采购该改造项目的工程监理，欢迎合格的供应商前来应答。

1、项目名称：中国科学院南京地质古生物研究所澄江古生物研究站边坡治理及道路改造项目监理服务

2、项目地点：云南省玉溪市澄江市帽天山澄江动物群国家地质公园内

3、采购内容：

工程施工内容主要为：对台站的原路面进行重新修复，同时对道路地基基础进行处理；对现有路面进行翻新；边坡滑坡治理，建设内容包括：道路工程、雨污排水工程、挡墙工程等。工程施工项目预算预计为399.93万元。

特本项目采购针对以上工程内容的监理服务，以固定总价形式报价。

监理内容包括：对工程进行投资、工期、质量、安全四控两管一协调,即进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，参与协调施工现场各方面关系及安全生产监督管理等。

4、监理服务周期：自合同签订之日起至工程竣工之日止（含施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收备案阶段、工程移交阶段、缺陷责任期阶段）全过程监理工作。

澄江站边坡治理及道路改造项目的工期约为100日历天。

5、本项目的特定资格要求：

5.1须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于丙级市政工程监理资质；

注：供应商须按以上要求提供相关证明材料;

5.2承担本项目的总监理工程师应具备行政主管部门核发的合格有效的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业要求为市政工程;

注：供应商须按以上要求提供相关证明材料。